**تقرير بالمهام**

|  |  |
| --- | --- |
| **المهام** | **اليوم / الموافق** |
| **العمل من 9 ل 1 صباحا تم العمل اصلاح صفحه اصدار الشهاده والطباعه على جميع شاشات الموبايل** | **يوم الاثنين 26/4** |
| **لعمل من 2 ظهرا ل 7 مساء تم العمل على صفحه الحقائب وعمل صلاحيه اضافه النصوص واللينكات من لوحه التحكم ليستطيع المستخدم اضافه لينك الملف من لوحه التحكم ويستطيع من الموقع الضغط على الملف وفتحه من درايف** | **يوم الثلاثاء 27/4** |
| **العمل من 9 مساء ل 1 صباحا تم العمل على إصلاح مشاكل الشاشات من السيرفر وتم عمل صفحه من نحن وعمل صفحه الحقائب التعليميه وعمل لهم صلاحيات ف لوحه التحكم** | **يوم الاربعاء28/4** |
| **لعمل من 9 مساء ل 1 صباحا تم عمل صفحات فرعيه للمركز الإعلامى وصفحه الفاعليات والدورات واضافه محتواهم من لوحه التحكم وتم عمل فيديو شرح كامل للوحه التحكم ورفعه على اليوتيوب** | **يوم الخميس 29/4** |
| **اجازه** | **يوم الجمعه 30/4** |
| **العمل على من 9 صباحا ل 2 ظهرا تم العمل اضافه الحقائب التعلميه فى لوحه التحكم واضافه العملاء والشركاء واضافه الفاعليات والدورات وعمل الصلاحيات الخاصه بهم وتم عمل اضافه الروابط الخاصه بالسوشيال فى لوحه التحكم وعمل الصلاحيه الخاصه بها وتم اضافه دورات اليوم واضافه الاسئله والاجوبه الخاصه بكل دورة** | **يوم السبت 1/5** |
| **اجازه من الدوام بسبب مرضى** | **يوم الاحد 2/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء ل 2 صبحا تم العمل ع قسم اللوجو هات واضافه البانرات واضافه امتحانات اليوم والاسئله والاجوبة وربط الشهادات والكود الخاص بكل دورة واعطاء الادمن صلاحيه اضافه مستخدمين للوحه التحكم واضافه صلاحيات** | **يوم الاثنين 3/5** |
| **من 9 مساء ل 1 صبااحا تم العمل على اضافه صفحات حجز الدورة وحجز الاستشارة عند مؤسس المبادرة وتم برمجتهم بالكامل بالاضافة تم عمل صلاحية برؤيه الاستشارات والدورات من لوحة التحكم + تم اضافه صفحه العملاء والشركاء بداخل مؤسس المبادرة والتحكم الكامل من لوحة التحكم** | **يوم الثلاثاء 4/5** |
| **تم العمل من 9 مساء ل 2 صباحا تم العمل على اضافه صلاحيه اضافه الدورات الخاصه بمؤسس المبادرة وتم اضافه صفحة عن المدرب ف موقع معا نرتقى + البدء فى موقع فندريب وتم بناء تصميم الصفحة الرئيسية** | **يوم الاربعاء 5/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 10 مساء ل 2 صباحا تم العمل على عمل تصميم وبرمجه صفحه تسجيل البيانات الخاصة بالمستخدم وتم تصميم وبرمجه صفحة اتصل بنا بحيث يقدر المستخدم يكتب رساله والادمن يقدر ف لوحه التحكم الاطلاع ع كل رسايل المستخدمين كما تمت اضافه صفحه الاختبارات والاسئلة وتمت اضافه صفحه المعلومات الشخصيه الخاصه بالمستخدم** | **يوم الخميس 6/5** |
| **أجازة** | **يوم الجمعة 7/5** |
| **تقرير اليوم من 12 ضهرا ل 5 مساء تم الانهاء من قسم الامتحانات والشهادات وربطهم بالكود ع موقع فندريب ثانيا عملت تحكم كامل بالمتجر ف لوحه التحكم تقدر تضيف الصوره والسعر للكورسات ف المتجر وتقدر تحذفهم ثالثا اتواصلت مع السابورت ف بلوهوست لحل مشكله ال**  **termenail**  **وتم الاتفاق على بعض الحلول منها الاشتراك ف باقه**  **vps**  **او استخدام برنامج**  **putty** | **يوم السبت 8/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء إلى 1 صباحا تم العمل على رفع موقع فندريب على بلوهوست وتم الانهاء من تصميم صفحه الموسوعه وصفحه المركز الاعلامي وصفحه المؤتمرات كما تم اضافه صلاحيات لهم ف لوحه التحكم وعمل تحكم كامل لهذه الصفحات** | **يوم الاحد 9/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء ل 1 صباحا تم العمل على موقع دكتور اشرف صديق وتم انشاء الصفحه الرئيسيه وصفحه الفاعليات والدورات وصفحه مركز الاعلامى وصفحه اتصل بنا وصفحه عن المدرب وصفحه الكتب وصفحه العملاء كما تم انشاء قاعده البيانات الخاصه بالموقع وعمل تحكم كامل للمحتوى الموجود داخل الصفحات باضافه الصور والنصوص** | **يوم الاثنين 10/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء ل 2 صباحا تم تكمله العمل على موقع دكتور اشرف تم العمل على لوحه التحكم واضافه التحكم على جميع صفحات الموقع مثل المركز الاعلامى والكتب والفاعليات والدورات والعملاء والمدونه تحكم كامل مثل اضافه النصوص والصور الخاصه بكل صفحه كما تم رفع موقع فندريب على بلوهوست الرابط**  **: http://askcoach.info/public/** | **يوم الثلاثاء 11/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 12 مساء ل 5 مساء تم العمل على رفع مشروع دكتور أشرف ولوحه التحكم وربطهم بقاعده البيانات على بلوهوست ورفع لوحه التحكم الخاصه بمشروع فندريب وربطها بقاعده البيانات وتم برمجه صفحه اتصل بنا الخاصه بموقع دكتور أشرف وتم اضافه صلاحيه رؤية الرسائل الخاصه بقسم اتصل بنا فى لوحه التحكم الخاصه** | **يوم الاربعاء 12/5** |
| **اجازه العيد من يوم 13 - 16** | |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء ل 1 صباحا تم العمل ع تكمله لوحه التحكم الخاصه بموقع دكتور أشرف وتم اضافه صلاحيات للادمن للتحكم ف الموقع وتم إنهاء لوحه التحكم تماما وتم رفع اخر**  **على السيرفر updateع السيرفر وتم رفع داش بورد خاصه بموقع دكتور اسامه ابو العلا** | **يوم الإثنين 17/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء الى 2صباحا تم العمل على موقع المؤتمرات وعمل قاعدة البيانات الخاصه به وعمل صفحه تسجيل الدخول وبرمجتها وعمل صفحه الداش بورد الرئيسيه وعمل بعض الاحصاءات وعمل تحكم كامل ف اضافه الاعضاء والصلاحيات اضافه الاحداث والصورر الخاصه بها كما تم العمل على تعديل بعض الاشياء فى موقع فندريب الرواحل وتم التعامل مع مشكله إرسال الايميل وإبلاغ السابورت الخاص بالهوست** | **يوم الثلاثاء 18/5** |
| **تقرير اليوم العمل العمل من 9 مساء ل 2 صباحا تم العمل على موقع المؤتمرات بعمل صفح اضافه المستخدمين وعمل صفحه اضافه الحدث وتم برمجتهم كما تم العمل على بعض تعديلات موقع فندريب وتم اضافه صفحه المركز الإعلامى والمكتبة** | **يوم الأربعاء 19/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء ل 2 صباحا تم العمل على لوحه التحكم الخاصه بموقع فندريب تم اضافه التحكم الكامل ع صفحات المركز الإعلامى والفاعاليات والدورات والمكتبة وكما تم عمل واضافه الصلاحيات الخاصه بهم للمستخدمين** | **يوم الخميس 20/5** |
| **يوم الجمعه تقرير اليوم العمل من 2 ظهرا ل 8 مساء تم العمل على اضافه صفحات الحقائب التدريبيه والدعم والمساندة وصفحه المشروعات لموقع فندريب وتم اضافه التحكم الكامل لهم ف لوحه التحكم وعمل الصلاحيات الخاصه بهم وعمل صفحه تعديل المعلومات الشخصيه الخاصه بالمستخدم** | **يوم الجمعه 21/5** |
| **يوم السبت اجازه** | **يوم السبت** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء ل 1 صباحا تم العمل على موقع المؤتمرات وتم اضافه صفحه المستخدمين الرئيسيه بكل بياناتهم وصفحه**  **eventالرئيسيه وصفحه الصلاحيات الرئيسيه وتم برمجه صفحه تعديل المعلومات الشخصيه الخاصه بالمستخدم** | **يوم الاحد 23/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء ل 2 صباحا تم العمل على موقع المؤتمرات وتمت اضافه صفحه المنتجات وصفحه اضافه منتج جديد وتم اضافه صفحه الاقسام وصفحه اضافه قسم جديد وتم عمل صفحه الاحصائيات يوجد بها عدد المستخدمين وعدد الاقسام وعدد المنتجات وعدد الاقسام الفرعيه** | **يوم الإثنين 24/5** |
| **تقرير اليوم العمل من 9 مساء ل 2 صباحا تم العمل على لوحه تحكم الخاصه بموقع المؤتمرات وتم العمل على صفحه تعديل وحذف الصلاحيات وبرمجتهم بالكامل وتم العمل لى صفحه تعديل بيانات المستخدم وحذف المستخدم وتم العمل على تعديل بيانات القسم الرئيسى والفرعى وتم العمل على تعديل صفحه المنتجات وحذف المنتج وتم الانتهاء من لوحه التحكم من الاقسام الاتيه**  **قسم المستخدمين وقسم الصلاحيات وقسم المنتجات والاقسام الرئيسيه والفرعيه بالتحكم الكامل** | **يوم الثلاثاء 25/5** |
| **3أيام + ساعتين = 14 ساعة** | **إجمـــالي الأيام الإضافية** |
| **3500** | **الراتب** |
| **3908** | **إجمالي راتب الأيام** |